ИНФОРМАЦИЯ

Контрольного органа  о результатах проверки  муниципального

учреждения  «Центральная городская больница»

городского округа Красноуральск

Основание: годовой план работы Контрольного органа, утвержденный  решением Думы  городского округа Красноуральск  от 21 декабря 2009 года  № 424.

Проверяемый период: с 01 января  по 31 декабря 2009 года.

Объект проверки: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница» городского округа Красноуральск  (далее МУ Центральная городская больница, МУ ЦГБ).

Цель проверки: целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа, выделенных в 2009 год на ремонт учреждения.

Сроки проведения проверки:  с 05 июля по 30 июля 2010 года.

По итогам проверки составлен акт,  который подписан главным врачом муниципального учреждения Центральная городская больница Мартемьяновой В.В. и главным бухгалтером  Гнатенко М.М. с  возражениями.

Контрольным органом направлено заключение на возражения 10.09.2010. По результатам проверки в муниципальное учреждение Центральная городская больница  направлено представление об устранении нарушений и недостатков, установленных во время проверки.

Проверкой установлено:

Муниципальному учреждению «Центральная городская больница» по решению Думы городского округа Красноуральск  от 12.12.2008 «О бюджете  городского округа Красноуральск на 2009 год и плановый период  2010 и 2011 годы» как получателю бюджетных средств, были утверждены  бюджетные ассигнования в сумме 128152,5 тыс. рублей на содержание учреждения.  Объём финансирования на ремонты помещений  составил 12687,7 тыс. рублей или 9,9 % от годовых назначений.  Лимиты бюджетных обязательств были открыты в полном объёме. Показатели утвержденной сметы доходов  и расходов на 2009 – 2011 годы соответствуют доведенным лимитам   бюджетных обязательств. Согласно уточненной бюджетной росписи  учреждения бюджетные ассигнования на 2009 года составляли на ремонты помещений 9537,8 тыс. рублей.

В нарушение пункта 4.1 статьи 4 Положения «О размещении и формировании заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Красноуральск», в сводный муниципальный заказ 2009 года были включены расходы в сумме 14816,9 тыс. рублей, что не соответствует показателям утвержденной сметы учреждения и доведенным  лимитам   бюджетных обязательств. на 2129,2 тыс. рублей.

Решением Думы городского округа Красноуральск от 15.07.2010 № 521 был утвержден отчет  о выполнении муниципального заказа городского округа Красноуральск за 2009 год, в котором плановые показатели на ремонты помещений МУ ЦГБ утверждены в сумме 9537,8 тыс. рублей и соответствуют уточненным бюджетным назначениям.

Кассовое исполнение выполненных ремонтных работ за 2009 год согласно данных годовой бюджетной отчетности МУ ЦГБ и бухгалтерских документов, представленных к проверке, составило 6970,2 тыс. рублей или 73,1 %. Согласно годовой бюджетной отчетности за 2009 год по состоянию на 01.01.2010 кредиторская задолженность за выполнение текущих ремонтов помещений МУ ЦГБ составляла 2457,0 тыс. рублей.

МУ «Центральная городская больница» уполномочено на исполнение функций муниципального заказчика постановлением главы городского округа Красноуральск  от 01.02.2006 № 53 как главный распорядитель бюджетных средств.

В соответствии с требованиями  Федерального закона  от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) муниципальным заказчиком МУ ЦГБ в 2009 году были проведены  4 открытых аукциона на сумму 7219,8 тыс. рублей и 1 запрос котировок  на сумму 480,7 тыс. рублей. По результатам проведенных мероприятий  в 2009 году на текущие ремонты помещение МУ ЦГБ было заключено 5 муниципальных контрактов  на общую сумму 6690,2 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств от конкурсного размещения  муниципального заказа в части выполнения текущих ремонтов в 2009 году составила 1010,4 тыс. рублей. Величина снижения цены контракта в результате  торгов по сравнению с начальной ценой составляет в среднем    по проведению котировки – 37,1%,  по проведению открытых аукционов – 11,5 %.

В нарушение  Перечня работ по капитальному ремонту зданий и сооружений (приложение 8), утверждённого постановлением Госстроя СССР  от 29.12.1973 № 279 «Об утверждении Положения о проведении планово – предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (далее – Положение), ремонты хозяйственного блока родильного дома МУ ЦГБ и детской поликлиники были определены как текущие. Согласно Положению работы по полной замене системы отопления, в том числе замены радиаторов; смены полов; замены вентиляционной системы, в том числе калориферов и вентиляторов должны быть классифицированы как капитальные ремонты помещений.

В сводный муниципальный заказ 2009 года были включены работы по размещению, устройству и оборудованию одной общей врачебной практики на сумму 4509,6 тыс. рублей.  Открытый аукцион на проведение данного вида работ состоялся 15.10.2008. По результатам проведения данного аукциона с Обществом Ограниченной Ответственности «Промстройсервис» был заключен муниципальный контракт от 27.10.2008 № 83 на сумму 4487,1 тыс. рублей. В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получателем бюджетных средств – МУ ЦГБ были приняты бюджетные обязательства в 2008 году (заключён муниципальный контракт) при отсутствии лимитов бюджетных обязательств на размещение, устройство и оборудование одной общей врачебной практики. Данный факт подтверждается сметой доходов и расходов учреждения на 2008 год. Решением Думы городского округа Красноуральск от 12.12.2008 № 223 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2009 год  и плановый период 2010 и 2011 годы» были утверждены бюджетные ассигнования на размещение, устройство и оборудование одной общей врачебной практики. В нарушение пункта 3.1 муниципального контракта работы были произведены в период с 16 января по 16 марта 2010 года согласно представленных к оплате актов выполненных работ формы КС – 2 и КС – 3. Однако сторонами был определен календарный срок выполнения работ с 01 ноября  по 30 ноября 2008 года. Перенос сроков выполнения работ заказчиком и исполнителем не был согласован, дополнительное соглашение к проверке не представлено. В нарушение пункта 15 муниципального контракта Исполнителем были  нарушены контрактные обязательства, а  Заказчик не воспользовался своим правом применить санкции. Сумма неустойки составляет 139,2 тыс. рублей (4487,1 х 0,1% х 31 день = 139,2).

В нарушение пункта 7 статьи 37 Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» протоколы открытых аукционов были подписаны представителями  победителей.

При заключении муниципальных контрактов использовались  локальные сметные расчеты, представленные исполнителями. Главный распорядитель  бюджетных средств позволил производителю работ использовать преимущества нормативных документов в области ремонтно – строительных работ (локальные сметные расчеты).

Условия пункта 15 «Ответственность сторон» муниципального конт-ракта  № 124 от 01.09.2009, заключенного МУ ЦГБ с ООО «Спецремстрой», на выполнение строительных работ по текущему ремонту  помещения женской консультации в здании роддома, не соответствуют условиям конкурсной документации пункта 2 «Требования, установленные заказчиком к поставляемому товару». В конкурсной документации в случае  несоблюдения  сроков выполнения  работ по вине  исполнителя – подрядчика предусмотрены штрафные санкции: единовременно 5 % от суммы  контракта и по 0,5 % от суммы  контракта за каждый день просрочки. В муниципальном контракте Исполнитель  при нарушении  контрактных обязательств  уплачивает Заказчику за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы настоящего контракта. Пункты 15.1 и 15.3 содержат разные размеры наказания за одни и те же нарушения. Следовательно, учреждением нарушались требования пункта 9 статьи 9 Закона.

Фактическое выполнение работ по текущему ремонту помещений МУ ЦГБ  за 2009 год было проверено 26, 27, 28 июля 2010 года: в отдельно стоящем здании хозяйственного блока родильного дома, 8 крылец здания родильного дома, здания детской поликлиники и здания общей врачебной практики. При осмотре отремонтированных помещений (окна, регистры отопительные, краны шаровые, счетчики горячей и холодной воды, задвижки, дверные коробки и дверные полотна деревянные, двери металлические, унитазы, смывные бачки, раковины, смесители, чугунные ванны, воздуховоды, вентиляторы и т.д.),  отклонений с актами выполненных работ,  не установлено.

ВЫВОДЫ:

1. Кассовое исполнение выполненных ремонтных работ за 2009 год составило 6970,2 тыс. рублей.  Экономия бюджетных средств от конкурсного размещения  муниципального заказа в части выполнения текущих ремонтов в 2009 году составила 1010,4 тыс. рублей.

2. Объём сводного муниципального заказа на 2009 год был завышен на 2129,2 тыс. рублей.

3. Установлены нарушения  постановления Госстроя СССР  от 29.12.1973 № 279 «Об утверждении Положения о проведении планово – предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» при определении текущих и капитальных ремонтах.

4. Нарушены требования статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации при  заключении муниципального контракта.

5. Заказчиком и исполнителем нарушались условия заключенного муниципального контракта по размещению, устройству и оборудованию одной общей врачебной практики.

6. Выявлены нарушения статей 9, 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при размещении муниципального заказа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Соблюдать действующее законодательство и требования муници-пальных правовых актов при выполнении текущих и капитальных ремонтов помещений МУ ЦГБ.

2. Бюджетные средства расходовать экономно и эффективно.

Председатель Контрольного органа                                  И.М.Шумкова