ИНФОРМАЦИЯ

Контрольного органа о результатах проверки целевого использования средств бюджета, выделенных в 2009 году на ремонт подведомственных учреждений муниципальному   учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск»

Основание: годовой план работы Контрольного органа, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2009 года № 424 (предложение администрации городского округа).

Проверяемый период: с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

Объект проверки: муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6.

Цель проверок: целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа Красноуральск за 2009 год.

Сроки проведения проверки: с 23 ноября по 15 декабря 2010 года.

По итогам проверки составлен акт, который подписан директором учреждения Мезениной О.Н. и главным бухгалтером Мустафиной Ю.А.

Проверкой установлено:

Согласно  постановлению  Правительства Свердловской области  от 07.09.2009 № 1022 – ПП «О внедрении комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2009 году»  муниципальному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск»  были выделены денежные средства  в сумме  990,3 тыс. рублей,  для подведомст-венных учреждений:

- МОУ средняя общеобразовательная школа № 3  - 70,1 тыс. рублей;

- МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 – 920,2 тыс. рублей.

МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 были увеличены бюджетные ассигнования на  проведение капитального ремонта и замену оконных блоков  спортивного зала и отражены  в бюджетной смете учреждения   01.10.2009 в сумме 920,2 тыс. рублей.

Между  Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  и муниципальным образованием городским округом Красноуральск было заключено Соглашение о взаимодействии по реалии-зации комплексного проекта модернизации образования от  01.06.2009 № 35. С целью эффективного  использования бюджетных средств, 10 июля 2009 года был проведен открытый аукцион на замену оконных блоков и на капитальный ремонт спортивного зала  в МОУ СОШ № 6.

По результатам проведения открытого аукциона были заключены муниципальные контракты на сумму 911,0 тыс. рублей:

- на замену оконных блоков спортивного зала от 27.07.2009 № 39 – 09 с Обществом с ограниченной ответственностью «СтеклоПак»  на сумму 481,1 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт спортивного зала от 27.07.2009 № 37 – 09 с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройресурс» на сумму 429,9 рублей.

Экономия бюджетных средств от проведения открытого аукциона составила  9,2 тыс. рублей или 1,0 % от первоначального предложения.

В Отчёте о выполнении Сводного муниципального заказа городского округа Красноуральск за 2009 год отсутствуют сведения о проведении открытого аукциона на сумму 911,0 тыс. рублей.

По завершении  производства работ Подрядчиками были представлены Заказчику акты выполненных работ формы КС -2  и справки о стоимости  выполненных работ и затрат  формы КС -3, счета – фактуры на выполненные работы. Акты выполненных работ были подписаны уполномоченными представителями  сторон без претензий к качеству работ. Работы были закончены в срок, предусмотренный пунктами 1.4 муниципальных контрактов и в соответствии с графиками согласованными Заказчиками. 	Расчеты по муниципальным контрактам были произведены безна-личным способом в пределах утвержденных лимитов  бюджетных обяза-тельств на общую сумму 911,0  тыс. рублей, а именно:

- за замену оконных блоков спортивного зала   платежным поручением от 07.10.2009 № 3415 перечислено 481,1 тыс. рублей по муниципальному контракту от № 39 – 09;

- за капитальный ремонт спортивного зала платежным поручением от 15.10.2009 № 3422 перечислено 429,9 тыс. рублей по муниципальному контракту от № 39 – 09.

Проверкой соблюдения  требований  Федерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении на поставки товаров, выполнение ра-бот, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд» (далее Закон) при заключении муниципальных контрактов на замену оконных блоков и капитальный ремонт спортзала МОУ СОШ № 6 выявлено следующее:

1.  Для рассмотрения заявок участников размещения заказа, посту-пивших  для проведения открытого аукциона  в количестве 35 штук, было предусмотрено нереально короткое время: с 11 часов 9 июля 2009 года. В то время  как начало открытого аукциона было определено в 11 часов 10 июля 2009 года.

Согласно пункту 3 статьи 36 участникам  размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным  участниками аукциона, направляются  уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Всего  16 уведомлений имеют подписи участников аукциона в получении из 35 подавших заявку на участие.

В открытом аукционе, который был проведен в 11 часов 10.07.2009, из 35 участников размещения заказа подавших заявки, принимали участие  только 20.

Заказчик не воспользовался правом принять решение  о внесении изменений в извещение о переносе даты аукциона, в связи с поступлением большого количества заявок и их рассмотрения (пункт 3.1 статьи 33 Закона).

2. В нарушении пункта 3 статьи 36 Закона протокол рассмотрения заявок  был размещен на сайте 09.07.2009, то есть до окончания  рассмот-рения заявок  на участие в открытом аукционе (10.07.2009).  В протоколе записано: «Настоящий протокол рассмотрения заявок  на участие в открытом аукционе  будет  размещен на официальном сайте 11.07.2009 г.», то есть после проведения аукциона (10.07.2009).

3. Условия пунктов  5.3  заключенных контрактов не соответствуют условиям, указанным в конкурсной документации. Согласно конкурсной документации предусмотрена предоплата в размере 30 % от стоимости контракта. В муниципальном контракте - 100 % после выполненных работ.  Фактически оплата произведена после окончания работ в размере 100 %.

4. Протоколы рассмотрения заявок были утверждены директором школы, а пункт 3 статьи 36 Закона предусматривает только подписание всеми присутствующими  на заседании  членами  аукционной комиссии и заказчиком.

5. В нарушение пункта 7 статьи 37 Закона к проверке не была представ-лена  аудиозапись проведения  аукциона.

При сверке наименований работ и их количественных и стоимостных показателей локального сметного расчета по замене оконных блоков в спортивном зале МОУ средняя школа № 6 с аналогичными показателями акта выполненных работ формы КС-2, отклонений не выявлено.

К проверке не был представлен локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта спортзала, составленный после прове-дения аукциона. Поэтому, показатели  акта  выполненных работ формы КС -2 были сверены с показателями локального сметного расчета, утвержденного для проведения аукциона.  Наименование работ, их количественные и стои-мостные показатели  соответствуют, отклонений не выявлено.

Фактическое выполнение работ было проверено 9 декабря 2010 года. При осмотре  отремонтированного помещения спортивного зала  отклонений с актами выполненных  работ не выявлено. Половое покрытие  заменено полностью и окрашено, стены оштукатурены и окрашены, заменены  пластиковыми все 10 оконных блоков.

ВЫВОДЫ:

1. Денежные средства в сумме 911,0 тыс. рублей израсходованы эффективно и по целевому назначению в размере 100 %.

2. Экономия бюджетных средств от проведения открытого аукциона составила  9,2 тыс. рублей или 1,0 % от первоначального предложения.

4. Выявлены нарушения статей 36, 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Соблюдать требования Федерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд» при подготовке и проведении конкурсов и аукционов.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск                                          И.М.Шумкова