РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОУРАЛЬСК

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4 раздела 1 плана работы Контрольного органа городского округа Красноуральск на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 21, распоряжение Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия от 18.03.2019 № 06/1.

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск по формированию, управлению и распоряжению средствами областного и местного бюджета при осуществлении в 2018 году капитального ремонта и приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в городском округе Красноуральск.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

1). Администрация городского округа Красноуральск.

2). Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее – Управление образования).

3). Муниципальное автономное учреждение Социально-оздоровительный центр «Солнечный» (далее – МАУ СОЦ «Солнечный»).

4. Проверяемый период деятельности: 2018 год.

5. Цели контрольного мероприятия: оценить состояние материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенных в городском округе Красноуральск; оценить эффективность использования бюджетных средств на осуществление капитального ремонта и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского округа Красноуральск.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1). Управлением образования, как распорядителем бюджетных средств, в нарушение норм пункта 3.1 части 2 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации не обеспечено соблюдение получателем межбюджетных субсидий, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, в части включения в предмет Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из местного бюджета на иные цели от 13.03.2018 № 4 работ по выполнению технического обследования строительных конструкций зданий МАУ СОЦ «Солнечный», что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме 139,1 тыс. рублей.

2). В ходе проверки выявлено нарушение требований пункта 9 Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, являющихся получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств Управления образования в 2018 году, утвержденного приказом Управления образования от 12.03.2018 № 44, в части сроков возврата не использованного остатка средств целевой субсидии.

3). В нарушение подпункта б.1) пункта 4 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (далее – Положение о проверке достоверности определения сметной стоимости), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на территории Свердловской области» (далее – постановление Правительства № 181-ПП) МАУ СОЦ «Солнечный» получено заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей, расположенных по адресам: г.Кушва, ул.Суворова, 43 и г. Красноуральск, пос. Дачный, ул. Пионерская, 18, в ООО Испытательный лабораторный центр «ЭКОСТРОЙЛАБ», не обладающим полномочиями по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

4). При заключении и исполнении договоров МАУ СОЦ «Солнечный» допускались случаи нарушения норм статей 432 и 709 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пунктов 4.2, 4.3 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (далее – МДС 81-35.2004), статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), пунктов 5 и 6 статьи 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения Социально-оздоровительный центр «Солнечный» (далее – Положение о закупках).

Предложения:

1). Направить информационные письма об итогах контрольного мероприятия в Думу городского округа Красноуральск и администрацию городского округа Красноуральск.

2). МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»:

2.1) соблюдать условия, цели и порядок, установленные при предоставлении межбюджетных субсидий, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий при доведении их до соответствующего получателя;

2.2) не допускать нецелевого расходования бюджетных средств;

2.3) соблюдать установленный порядок возврата в бюджет средств целевых субсидий, предоставленных бюджетным или автономным учреждениям и не использованных в текущем году.

3). МАУ СОЦ «Солнечный»:

3.1) соблюдать требования Положения о проверке достоверности определения сметной стоимости, постановления Правительства № 181-ПП при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов, финансируемых за счет бюджетных средств;

3.2) соблюдать установленный порядок возврата в бюджет средств целевых субсидий, предоставленных учреждению и не использованных в текущем финансовом году;

3.3) не допускать нарушения норм ГК РФ, Федерального закона № 223-ФЗ, МДС 81-35.2004, Положения о закупках учреждения, а также иных нормативных правовых актов при заключении и исполнении МАУ СОЦ «Солнечный» муниципальных контрактов и договоров.

Приложение: выписка из отчета о результатах контрольного мероприятия № 02-1.5-19-21/899, проведенного Счетной палатой Свердловской области совместно с Контрольным органом городского округа Красноуральск «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей» на 1 листе в 1 экземпляре.