**ЗАКЛЮЧЕНИЕ №80**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральску «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск» на 2015 – 2020 годы».**

городской округ Красноуральск 30 ноября 2015 года

В Контрольный орган городского округа Красноуральск 24.11.2015 для проведения финансово – экономической экспертизы поступили следующие документы:

1. Письмо отдела экономики администрации городского округа Красноуральск от 24.11.2015 № 255 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск» на 2015 – 2020 годы (далее - Проект) - на 14 листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.

4. Материалы, содержащие экономическое обоснование утверждаемых объемов финансирования на 2016 год – на 43листах.

Контрольным органом в соответствии подпунктом 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Финансово экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 09.11.2015 № 38, проведена экспертиза Проекта, по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

В ходе рассмотрения Проекта проведена оценка на предмет соответствия Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.03.2015 №447 (в ред. от 24.03.2015 № 357) и иных нормативных актов.

Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании пояснительной записки и дополнительной информации, представленной разработчиком Проекта.

Рассмотрев представленный Проект, **Контрольный орган отмечает:**

1. Для достижения поставленных целей и ожидаемых результатов муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск» на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) сформирована на долгосрочную перспективу – до 2020 года. Программа утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014 №1603 (с изменениями от 11.02.2015 №150, от 08.04.2015 № 421, от 05.11.2015 №1415, ).

2. Изменения в показатели Программы 2016 года вносятся в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского Красноуральск на 2016 год в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 3. Согласно пояснительной записке, изменение объемов финансирования Программы на 2016 год за счет средств местного бюджета происходит в связи с оптимизацией расходов и перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы. В целом по Программе общая сумма расходов уменьшена на 8289,38 тыс. рублей, в том числе на 2089,38 тыс. рублей в 2016 году.

В результате изменения плановых показателей общий объем финансирования Программы составит 235482,15 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 22485,12 тыс. рублей;

2016 год – 25497,03 тыс. рублей;

2017 год – 19000,0 тыс. рублей;

2018 год – 20000,0 тыс. рублей;

2019 год – 77900,0 тыс. рублей;

2020 год – 70600,0 тыс. рублей.

4. Изменение объемов финансирования Программы на **2016** год отражено в таблице: (тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Утвержденные бюджетные ассигнования 2016 года в соответствии с Программой  | Планируемые бюджетные ассигнования на 2016 год, в соответствии с Проектом | Откло-нения(тыс. руб.) |
| 2. Проектирование, экспертиза проекта и реконструкция автомобильной дороги по ул. Устинова | 3000,0 | 0,0 | -3000,0 |
| 5. Строительство автомобильных дорог пос.Молодежный | 4119,37 | 4119,37 | 0,0 |
| 6. Ремонт автомобильных дорог местного значения | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 7. Содержание автомобильных дорог местного значения | 17000,0 | 18500,0 | +1500,0 |
| 8. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ | 2467,04 | 0 | -2467,04 |
| 9. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | 0,0 | 1877,66 | +1877,66 |
| ИТОГО | 27586,41 | 25497,03 | -2089,38 |

5. В связи с изменением объемов финансирования Программы Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.»;

- приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы»;

- приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций».

6. Для подтверждения обоснованности заявленных финансовых потребностей Программы на 2016 год был проведен анализ представленной бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности и проектов муниципальных заданий исполнителей (соисполнителей) мероприятий Программы.

В ходе анализа было установлено соответствие

- объемов лимитов бюджетных обязательств, отраженных в проекте сметы МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на 2016 год;

- показателей по поступлениям и выплатам МБУ «Муниципальный заказчик", отраженных в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности;

- объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий исполнителей (соисполнителей) Программы, отраженных в проектах муниципальных заданий заявленным финансовым потребностям Программы на 2016 год.

7. Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

ВЫВОД:

1. По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.

2. Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок, не позднее 30.12.2015.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева