**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 61**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015 – 2020 годы»**

городской округ Красноуральск 26 октября 2015 года

В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения экспертизы поступили следующие документы:

 1. Письмо отдела экономики администрации городского округа Красноуральск от 20.10.2015 № 201 – на 1 листе.

 2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015 – 2020 годы» (далее – Проект) – на 7 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

4. Справочный материал – на 14 листах.

 Рассмотрев Проект, **Контрольный орган отмечает:**

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.09.2014 № 1590 (с изменениями от 17.02.2015 №176, от 13.03.2015 № 324, от 09.06.2015 № 747, далее - Программа).

**2.** Согласно пояснительной записке, внесение изменений в Программу обусловлено необходимостью проведения работ по замене ввода теплосети в подвальном помещении по адресу г. Красноуральск, ул. Каляева, 35а в связи с аварийной ситуацией.

На этом основании Проектом предлагается увеличить финансирование мероприятия 6 «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений физической культуры» Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета на 18,75 тыс. рублей (с 5817,89 тыс. руб. до 5836,64 тыс. руб.).

**3.** В соответствии с представленной локальной сметой № 115-15, составленной в текущих ценах по состоянию на 01.09.2015 стоимость названных выше работ по замене ввода теплосети составляет 25,74 тыс. рублей.

В связи с тем, что здание, находящееся по адресу г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 35а, передано и учтено на балансе муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» (далее – МКУ), заказчиком данных работ является МКУ.

Однако по указанному адресу расположены также МБУ «Объединение детско-подростковых и молодежных клубов «Молодежная галактика», МАУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» и МАУ ДО ДШИ, а, следовательно, каждое из этих учреждений должно нести бремя по содержанию названного помещения (пункт 2.2.3 договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями).

Исходя из стоимости ремонта, на каждое из трех учреждений пришлось по 6,25 тыс. рублей, а общая сумма возмещения расходов на проведение работ по замене ввода теплосети в подвальном помещении по адресу г. Красноуральск, ул. Каляева, 35а составила 18,75 тыс. рублей.

**4.** Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Программы» иРаздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта Программы излагаются в новой редакции и приводятся в соответствие с изменением бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Данные изменения не влекут за собой изменений целей, задач и целевых показателей Программы.

Таким образом, содержательно и в финансовом аспекте реализация Программы существенно не видоизменяется, что не изменит результатов и социально-экономических последствий.

Изменение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы не утверждено решением Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2014 № 341 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 15.09.2015 № 414).

Составлена бюджетная заявка на изменение бюджетных ассигнований для финансирования Программы в 2015 году.

**Вывод:**

**1.** По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.

**2.** Проект рекомендуется принять за основу при утверждении.

**3.** Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок, не позднее 26.11.2015.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева