**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск» на 2015 – 2020 годы**

городской округ Красноуральск 12 февраля 2015 года

В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения экспертизы поступили следующие документы:

1. Письмо отдела экономики администрации городского округа Красноуральск от 02.02.2015 № 29 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск» на 2015 – 2020 годы (далее - Проект) - на 10 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

Рассмотрев представленный Проект, **Контрольный орган отмечает:**

1.Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск» на 2015 – 2020 годы утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014 №1603 (далее – Программа).

2. Внесение изменений обусловлено уменьшением объёма финансирования Программы на 25572,96 тыс. руб. (с 267440,0 тыс. руб. до 241867,04 тыс. руб.), в том числе за счет средств областного бюджет на 6300,0 тыс.руб. и за счет средств местного бюджета на 19272,96 тыс.руб. Изменяются бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы по годам:

2015 г – уменьшение на 10740,0 тыс.рублей;

2016 г – уменьшение на 8132,96 тыс.рублей;

2017 г – уменьшение на 27829,0 тыс.рублей;

2018 г – увеличение на 21129 тыс.рублей.

Согласно пояснительной записке объёмы финансирования Программы на 2015-2017 годы приводятся в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от *19.12.2014 № 341 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».*

1. Объёмы финансирования изменяются (увеличение, уменьшение) по

следующим мероприятиям Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Наименование мероприятий** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** | **Обоснование** |
| **Мероприятие 2. Проектирование,экспертиза проекта и реконструкция автомобильной дороги по ул. Устинова** |  |  | **-21129,00** | **+21129,00** |  |  | **0,00** | **Уточнение по годам реализации** |
| Областной бюджет |  |  | -16100,00 | +16100,00 |  |  | 0,00 |  |
| Местный бюджет |  |  | -5029,00 | +5029,00 |  |  | 0,00 |  |
| **Мероприятие 4. Проектирование,экспертиза проекта и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ломоносова** | **-500,00** | **-6300,00** |  |  |  |  | **-6800,00** | **Уменьшение расходов в 2017, 2018 г.г.** |
| Областной бюджет |  | -6300,00 |  |  |  |  | -6300,00 |  |
| Местный бюджет | -500,00 |  |  |  |  |  | -500,00 |  |
| **Мероприяти 6.Ремонт автомобильной дороги местного значения** | **-140,00** | **-1300,00** | **-500,00** |  |  |  | **-1940,00** | **Уменьшение расходов в 2015,2016,2017 г.г.** |
| Местный бюджет | -140,00 | -1300,00 | -500,00 |  |  |  | -1940,00 |  |
| **Мероприятие 7.** **Содержание автомобильных дорог местного значения** |  |  | **-3200,00** |  |  |  | **-3200,00** | **Уменьшение расходов в 2017 г.** |
| Местный бюджет |  |  | -3200,00 |  |  |  | -3200,00 |  |
| Мероприятие 8.Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ | **-10100,00** | **-532,96** | **-3000,00** |  |  |  | **-13632,96** | **Уменьшение расходов в 2015,2016,2017 г.г.** |
| Местный бюджет | -10100,00 | -532,96 | -3000,00 |  |  |  | -13632,96 |  |
| **ИТОГО** | **-10740,00** | **-8132,96** | **-27829,00** | **+21129,00** |  |  | **-25572,96** |  |
| Областной бюджет |  | -6300,00 | -16100,00 | +16100,00 |  |  | -6300,00 |  |
| Местный бюджет | -10740,00 | -1832,96 | -11729,00 | +5029,00 |  |  | -19272,96 |  |

4. В соответствии с изменением объемов финансирования вносятся изменения в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта Программы.

5. В Приложении №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» вносятся изменения, а именно:

- строка 1.1.1. – значение целевого показателя «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» перенесено с 2016 года на 2018 год, т.к. перенесены объемы финансирования на реализацию мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Устинова;

- строка 1.3.3. – значение целевого показателя «Количество единиц приобретенной дорожно-строительной техники» уменьшены в связи с уменьшением объемов финансирования.

 Остальные значения целевых показателей реализации муниципальной программы остаются без изменения.

5. Проектом предлагается приложения №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы», №3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы» изложить в новой редакции.

**Вывод:**

1. Объем финансирования Программы соответствует показателям местного бюджета согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2014 № 341 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы».

2. По итогам финансово-экономической экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.

3. Проект принять за основу при утверждении.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева