**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы».**

городской округ Красноуральск 11 января 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск*** (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 26.12.2018 № 5901 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы» (далее – Проект) – на 11 листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.

4. Финансово – экономическое обоснование – на 4 листах.

5. Справочный материал – на 3 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 26 декабря 2018 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), пункт 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

**В результате экспертизы установлено:**

1. Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральскна 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.10.2018 № 1282 (далее – Программа).

**2.** Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете)

**3.** Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования Программы на 529 884,65 рублей за счет средств местного бюджета.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы составит 25 295 792,70 рублей, из них местный бюджет – 25 295 792,70 рублей.

В том числе по годам реализации:

- 2019 год – 3 758 462,35 рублей (уменьшение на 325 400,00 рублей);

- 2020 год – 4 307 466,07 рублей (уменьшение на 40 896,93 рублей);

- 2021 год – 4 307 466,07 рублей (уменьшение на 40 896,93 рублей);

- 2022 год – 4 307 466,07 рублей (уменьшение на 40 896,93 рублей);

- 2023 год – 4 307 466,07 рублей (уменьшение на 40 896,93 рублей);

- 2024 год – 4 307 466,07 рублей (уменьшение на 40 896,93 рублей).

**4.** В Приложении **«План мероприятий по выполнению муниципальной программ**ы» в объемы финансирования за счет средств местного бюджета внесены следующие изменения:

* **Мероприятие 1.1.** «Обеспечение надежности гидротехнических сооружений» общий объем финансирования в 2019 году уменьшен на 325 400,00 рублей в связи с удовлетворительным состоянием гидротехнических сооружений.
* **Мероприятие 1.2.** «Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа» общий объем финансирования в 2019 году увеличен на 3,00 рубля (мониторинг цен).
* **Мероприятие 3.1.** «Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения» общий объем финансирования увеличен на 673 000,00 рублей. В данное мероприятие дополнительно включены работы по «проведению экологических акций по уборке территорий, уход за существующими источниками нецентрализованного водоснабжения», перераспределенные с мероприятия 3.4., в том числе по годам реализации:

- 2019 год – увеличение на 108 000,00 рублей;

- 2020 год – увеличение на 113 000,00 рублей;

- 2021 год – увеличение на 113 000,00 рублей;

- 2022 год – увеличение на 113 000,00 рублей;

- 2023 год – увеличение на 113 000,00 рублей;

- 2024 год – увеличение на 113 000,00 рублей.

* **Мероприятие 3.4.** «Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды» общий объем финансирования уменьшен на 877 484,65 рублей. В данном мероприятии исключены работы по «проведению экологических акций по уборке территорий, уход за существующими источниками нецентрализованного водоснабжения» (перераспределение на мероприятие 3.1.), в том числе по годам реализации:

- 2019 год – уменьшение на 108 000,00 рублей;

- 2020 год – уменьшение на 153 896,93 рублей;

- 2021 год – уменьшение на 153 896,93 рублей;

- 2022 год – уменьшение на 153 896,93 рублей;

- 2023 год – уменьшение на 153 896,93 рублей;

- 2024 год – уменьшение на 153 896,93 рублей.

В нарушение подпункта 4 пункта 8 главы 2 Порядка № 220 работы по «проведению экологических акций по уборке территорий, уход за существующими источниками нецентрализованного водоснабжения» запланированы в двух мероприятиях муниципальной программы. Обоснованных пояснений по перераспределению денежных средств ответственным исполнителем не представлено.

**5.** В целях приведения объемов целевых показателей Программы в соответствие с выполненными работами, в Приложение **«Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы»** внесены следующие изменения:

* Целевой показатель 1.1.1. «Количество гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственности приведенных к безопасному техническому состоянию и их дальнейшее содержание» в 2019 году уменьшен на 1 единицу и составил – 0 единиц.
* Целевой показатель 3.2.1. «Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. в отношении которых проведены мероприятия по чистке, дезинфекции и уходу» добавлен к мероприятию 3.1.

В качестве источников значений целевых показателей в Программе указана Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 151 (далее – Стратегия № 151).

Однако Приложение «Цели и задачи муниципальной программы» и Стратегия №151, указанная в качестве источника целевых показателей Программы, не взаимоувязаны между собой, так как в данном стратегическом документе не определены основные целевые показатели Программы.

**6.**  С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» Паспорта муниципальной программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы».

Расхождений между объемом финансирования Программы в части средств местного бюджета, отраженным в Проекте и объемом бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете не установлено.

**Учитывая изложенное, Контрольный орган рекомендует:**

1. Принять Проект за основу при утверждении.
2. Рекомендовать ответственному исполнителю учесть замечания Контрольного органа, изложенные в настоящем заключении. В соответствии с подпунктом 3 пунктом 8 главы 2 Порядка № 220 при дальнейшей реализации Программы приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» привести в соответствие со стратегическими документами городского округа Красноуральск.

3. Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 11.02.2019.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.Н. Шмакова