**ЗАКЛЮЧЕНИЕ №07**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы».**

городской округ Красноуральск 25 января 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск:***

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 21.01.2019 № 292 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» - на 10 листах (далее – Проект).

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

4. Справочный материал – на 8 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 22 января 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы», соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункт 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 19 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381 (далее - Программа).

**2.** Проектом предлагается увеличить общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на **22 121 100,0 рублей**.

Общий объем финансирования расходов на выполнение мероприятий Программы на 2019 – 2024 годы за счет средств местного бюджета составит **165 304 807,4 рублей**, в том числе, по годам реализации:

- 2019 год – 43 653 869,0 рублей (увеличен на 20 559 700,0 рублей);

- 2020 год – 24 798 607,68 рублей (увеличен на 780 700,0 рублей);

- 2021 год – 24 798 607,68 рублей (увеличен на 780 700,0 рублей);

- 2022 год – 24 017 907,68,0 рублей;

- 2023 год – 24 017 907,68,0 рублей;

- 2024 год – 24 017 907,68,0 рублей.

**3.** Согласно пояснительной записке в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы финансирования Программы приводятся в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

**4.** В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» вносятся следующие изменения:

* В 2019 году увеличено финансирование мероприятия 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на **19 779 000,0** рублей в свези с необходимостью проведения ремонта двух дорог: участка автодороги на пос.Пригородный от железнодорожного переезда до пересечения с ул.Центральная и участка дороги по ул.Ленина от ул.Парковая до ул.Иллариона Янкина. В качестве финансово-экономического обоснования заявленных финансовых потребностей к Проекту представлены локальные сметные расчеты на проведение указанных работ на сумму **25 195 334,82** рубля.

В случае отсутствия дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия Программы существует вероятность невыполнения установленных целевых показателей Программы.

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения как программно-целевого комплекса, направленного на достижение конкретных целей и решение задач в сфере социально-экономического развития городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220.

* Увеличены бюджетные ассигнования мероприятия 1.2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа»:

-в 2019 году на 780 000,0 рублей;

-в 2020 году на 780 000,0 рублей;

-в 2021 году на 780 000,0 рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрено приобретение дорожных знаков, содержание светофорных объектов и светофоров Т7, а также нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети.

**5.** В приложении «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» внесены изменения:

* Увеличено значение целевого показателя 1.1.1. «Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт» на 23 055,0 кв.м. за счет планируемого ремонта участка автодороги на пос.Пригородный от железнодорожного переезда до пересечения с ул.Центральная (13 003 кв.м.) и участка дороги по ул.Ленина от ул.Парковая до ул.Иллариона Янкина (10 053 кв.м.). Данный показатель в 2019 году составит 35 079,741 кв.м.;
* добавлены целевые показатели реализации муниципальной программы и источники его значения:

-1.1.3. «Количество приобретенных дорожных знаков»;

-1.1.4. «Количество светофорных объектов, подлежащих содержанию»;

-1.1.5. «Количество светофоров Т7, подлежащих содержанию»;

-1.1.6. «Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по обновлению дорожной разметки».

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте взаимоувязаны между собой по срокам реализации.

**6.** В качестве источников значений целевых показателей в Программе указана Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 151 (далее – Стратегия № 151).

Однако Приложение «Цели и задачи муниципальной программы» и Стратегия №154, указанная в качестве источника целевых показателей Программы, не взаимоувязаны между собой, так как в данном стратегическом документе не определены основные целевые показатели Программы.

**7.** В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы»;

- приложение Программы «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы»;

- приложение Программы «Методика расчета целевых показателей».

**Вывод:**

**1.** Принять Проект за основу при утверждении.

**2.** Рекомендовать ответственному исполнителю учесть замечания Контрольного органа городского округа Красноуральск, изложенные в Заключении. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 главы 2 Порядка №220 при дальнейшей реализации Программы приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» привести в соответствие со стратегическими документами городского округа Красноуральск.

**3.** Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 20.02.2018.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа О.А. Москалева