**КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**

|  |
| --- |
|  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»**

31 октября 2019 года № 106

город Красноуральск

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск*** (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2019 № 6010 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы» (далее – Проект) – на 12 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

4. Справочный материал – на 52 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 28 октября 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.

**В результате экспертизы установлено:**

1. Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральскна 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.10.2018 № 1282 (в редакции от 24.10.2019 № 1525, далее – Программа).

**2.** Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу внесение изменений в Программу обусловлено экономией средств местного бюджета, направленных на финансирование мероприятий.

**3.** В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы уменьшится на 86 081,24 рублей и составит 25 999 910,56 рублей за счет средств местного бюджета.

В том числе по годам реализации:

- 2019 год – 4 462 580,21 рублей (уменьшение на 86 081,24 рублей);

- 2020 год – 4 307 466,07 рублей;

- 2021 год – 4 307 466,07 рублей;

- 2022 год – 4 307 466,07 рублей;

- 2023 год – 4 307 466,07 рублей;

- 2024 год – 4 307 466,07 рублей.

**4.** В Приложении **«План мероприятий по выполнению муниципальной программ**ы» в объемы финансирования за счет средств местного бюджета внесены следующие изменения:

* Мероприятие 2.1.«Охрана и защита городских лесов» - объем финансирования уменьшен на **4 505,80** рублей в связи с экономией по результатам закупок, из них:

- 3 900,00 рублей - тушение лесных пожаров в городских лесах в случае их возникновения, договор подряда № 236 от 01.04.2019;

- 605,80 рублей – уборка несанкционированных свалок в городских лесах, муниципальный контракт № 90 от 22.10.2019.

* Мероприятие 3.4.«Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды» - объем финансирования уменьшен на **81 575,44** рублей в связи с экономией по результатам закупок, из них:

- уменьшение на 125 рублей - проведение экологических акций по уборке территорий, уход за существующими источниками нецентрализованного водоснабжения, договор купли-продажи № 12 от 19.03.2019;

- уменьшение на 57 476,44 рублей – сбор ртутьсодержащих ламп и бытовых медицинских термометров, муниципальный контракт № 18 от 15.04.2019;

- уменьшение на 100 474,00 рублей – мониторинг качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, муниципальный контракт № 19 от 15.04.2019;

- увеличение на 76 500,00 рублей на дополнительную закупку зеленых насаждений в рамках благоустройства нового сквера ул. Ленина, договор № 134-МД/19 от 25.10.2019.

**5.** В связи с выполненными в 2019 году работами меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении **«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»** в 2019 году внесены изменения:

* **Целевой показатель 3.2.1.** «Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. в отношении которых проведены мероприятия по чистке, дезинфекции и уходу» уменьшен на 1 единицу и составил 47 единиц. В соответствии с распоряжением администрации от 13.03.2019 № 91 были выполнены работы по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения(колодца) по адресу ул. Западная, 38, вместо двух запланированных по ул. Советская, 47 и Береговая,1.
* **Целевой показатель 3.4.1.** «Количество высаженных зеленых насаждений в целях обеспечения благоприятного состояния окружающей среды» уменьшен на 93 единицы и составил 107 единиц. В соответствии с пояснениями ответственного исполнителя уменьшение количества зеленых насаждений произошло в связи с изменением размера (увеличением высоты) саженцев, в связи с чем стоимость саженцев значительно увеличилась.
* **Целевой показатель 3.4.4.** «Количество разработанной нормативной, технической документации, направленной на снижение негативной нагрузки и обеспечение благоприятного состояния окружающей среды» уменьшен на 1 единицу и составил 2 единицы. В соответствии с пояснениями ответственного исполнителя при первоначальном планировании закупки не было предусмотрено проведение работ по гидрологии и согласование с органами Роспотребнадзора.

 **6.** Уточняемые объемы финансирования на 2019 год, отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решения Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 26.09.2019 № 195, далее – Решение о бюджете)».

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского округа представлены заявки на внесение изменений в Решение о бюджете.

**7.**  С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» Паспорта Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

**ВЫВОД:**

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.Н. Шмакова