**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25**

**Контрольного органа на Постановление администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы»**

городской округ Красноуральск 22 февраля 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск:***

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 05.02.2019 № 641 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы» (далее – Проект)– на 25 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

4. Справочный материал – на 48 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 15 февраля 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрации городского округа Красноуральск (далее - администрация).

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы», соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск.

 ***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункт 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 19 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 1445 (в редакции от 11.01.2019 № 9, далее - Программа).

В нарушение пункта 14 главы 3 Порядка № 220 Программа в редакции постановления администрации от 11.01.2019 № 9 утверждена без проведения финансово-экономической экспертизы проекта.

**2.** Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы на 383 630,0 рублей, в результате изменений общий объем финансирования Программы составит **200 843 323,25** рубля, из них за счет областного бюджета – 11 784 800,00 рублей, за счет местного бюджета – 20 220 486,20 рублей, за счет внебюджетных источников – 168 838 037,05 рублей.

Объемы финансирования Программы по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Областной бюджет | 11 784 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 078 859,90 | 3 649 780,00 | 2 500 000,00 | 4 150 000,00 | 5 841 846,30 |
| Внебюджетные источники | 46 878,35 | 27 668 900,00 | 28 250 000,00 | 18 850 000,00 | 94 022 258,70 |
| **ИТОГО** | **15 910 538,25** | **31 318 680,00** | **30 750 000,00** | **23 000 000,00** | **99 864 105,00** |

**3.** Внесены следующие изменения в Программу, по годам реализации мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Год реализации мероприятия в соответствии с Приложением «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» (в редакции от 11.01.2019 №9)** | **Год реализации мероприятия в соответствии с представленным Проектом** |
| Мероприятие 1.2. «Комплексное благоустройство дворовой территории 40 лет Октября,5,7, Новая,4» | 2018 | 2022 |
| Мероприятие 1.3. «Комплексное благоустройство дворовой территории Парковая, 7,9; Устинова, 110,112, 114» | 2018 | 2022 |
| Мероприятие 2.2. «Комплексное благоустройство сквера между МКД Каляева,52 и ул.Ленина,61» | 2018 | 2022 |

**4.**  В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» вносятся следующие изменения:

* В связи с отсутствием согласия собственников многоквартирных домов на их участие в софинансировании мероприятия по благоустройству дворовой территории не менее 5 % стоимости данного проекта, реализация мероприятий в полном объеме перенесена на 2022 год:

- Мероприятие 1.2. «Комплексное благоустройство дворовой территории 40 лет Октября, 5,7; Новая,4» общим объемом финансирования 15 000 000,00 рублей, из них 825 000,00 рублей средства местного бюджета и 14 175 000,00 рублей – внебюджетные источники;

- Мероприятие 1.3. «Комплексное благоустройство дворовой территории Парковая, 7,9; Устинова, 110, 112, 114» общим объемом финансирования 15 000 000,00 рублей, из них 825 000,0 рублей средства местного бюджета и 14 175 000,00 рублей – внебюджетные источники;

* Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию Мероприятия 2.2. «Комплексное благоустройство сквера ул.Ленина» за счет местного бюджета на 383 677,00 рублей, и уменьшены за счет внебюджетных источников на 47,00 рублей, на основании положительного заключения экспертизы от 05.12.2018 по благоустройству указанной общественной территории и Протокола заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.01.2019 №7. Объем финансирования мероприятия составит за счет средств местного бюджета – 2 149 780,00 рублей, за счет внебюджетных источников - 27 668 900,00 рублей.

В связи с отсутствием подтверждения выделения областных средств, в целях соблюдения требований Порядка № 220 объемы финансирования данного мероприятия за счет средств областного бюджета отражены в Проекте как средства внебюджетных источников. При утверждении распределения субвенций из областного бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству общественной территории ответственным исполнителем будет проведена корректировка объемов финансирования и их источников в рамках данного мероприятия;

* Мероприятие 2.3. «Комплексное благоустройство сквера между МКД Каляева,52 и ул.Ленина,61» - финансирование мероприятия перенесено на 2022 год в полном объеме: 29 864 105,00 рублей, из них местный бюджет - 1 791 846,30 рублей, внебюджетные источники - 28 072 258,70 рублей, в связи с отклонением в 2019 году заявки муниципального образования на предоставление субсидии из областного бюджета.

**5.** К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, содержащее положительное заключение экспертизы, протокол заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, на основании которых был определен размер финансирования мероприятий Программы.

**6.** В связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы Проектом вносятся изменения в значения следующих целевых показателей в 2019 году:

1.1.1. «количество благоустроенных дворовых территорий городского округа Красноуральск» уменьшилось на 2 и составило 1 единицу;

1.1.2. «площадь благоустроенных дворовых территорий городского округа Красноуральск» уменьшилась и составила 9,7 тыс. кв. метров;

1.1.3. «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Красноуральск» уменьшилась и составила 0,5 %;

1.1.4. «охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуральск)» уменьшился до 2 %;

1.2.1. «количество благоустроенных общественных территорий городского округа Красноуральск» уменьшилось и составило 3 единицы;

1.2.2. «площадь благоустроенных общественных территорий городского округа Красноуральск» уменьшилась до 2,45 га;

1.2.3. «площадь благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий» составила 9,9 %.

 Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации.

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

**6.** С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы»;

 -приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- Приложение к Программе «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы»;

- Приложение к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы»;

- Приложение к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы»;

 - Приложение к Программе «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах»

Таким образом, в ходе проведения экспертизы Проекта не выявлено негативного влияния на достижение ожидаемых результатов и социально-экономических последствий при изменении финансового аспекта реализации Программы.

**Вывод:**

1. Ответственному исполнителю Программы усилить контроль за соблюдением требований, установленных Порядком №220.

2. По итогам экспертизы представленного Проекта в части вносимых изменений, предложения и замечания отсутствуют.

3. Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 29.04.2019.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа О.А. Москалева