**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»**

городской округ Красноуральск 07 мая 2019 года

 ***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск:***

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 25.04.2019 №2325 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» - на 7 листах (далее – Проект).

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

4. Справочный материал – на 82 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 26 апреля 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы», соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск.

 ***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункт 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 19 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381 (в редакции от 18.04.2019 №486, далее - Программа).

**2.** Проектом предлагается увеличить общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на **23 529 583,2 рубля**.

Общий объем финансирования расходов на выполнение мероприятий Программы составит **189 860 266,11 рублей** из них в 2019 году за счет средств местного бюджета **68 209 327,71 рублей**.

 **3.**  В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» вносятся следующие изменения:

* В соответствии с главой 4 Регламента содержания улично-дорожной сети на территории городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации №432 от 13.04.2017 устранение деформаций и повреждений относится к работам по содержанию улично - дорожной сети. В связи с этим, Проектом перераспределены в 2019 году объемы финансирования за счет средств местного бюджета между мероприятиями Программы:

- уменьшено финансирование мероприятия 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на 2 000 027,0 рублей, предусмотренных в рамках мероприятия на проведение «ямочного» ремонта;

- увеличено финансирование мероприятия 1.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на 2 000 027,0 рублей для проведение «ямочного» ремонта.

* В 2019 году увеличено финансирование мероприятия 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на 23 529 583,2 рублей в связи с недостаточным финансированием за счет средств местного бюджета ремонта двух дорог местного значения (участка автодороги на пос.Пригородный от железнодорожного переезда до пересечения с ул.Центральная и участка дороги по ул.Ленина от ул.Парковая до ул.Иллариона Янкина), а также необходимостью проведения ремонтных работ еще 4 автодорог.

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия, составит 43 713 578,4 рублей и в соответствии с постановлением администрации от 29.04.2019 №557 в 2019 году планируется провести ремонт автомобильных дорог общего пользования:

- участок автодороги на пос.Пригородный от железнодорожного переезда до пересечения с ул.Центральная и участка дороги по ул.Ленина от ул.Парковая до ул.Иллариона Янкина, стоимость работ 14 444 149,2 рублей;

- участок автодороги по ул.Ленина, ограниченного перекрестками ул.Парковая и ул.И.Янкина на сумму 11 463 574,8 рублей;

-участок автодороги по ул.Янкина от пересечения с ул.Ленина до ж/д переезда, стоимость работ 5 983 635,6 рублей;

-участок автодороги по ул.Я.Нуммура от ул.Ленина до ул.Устинова, стоимость работ 3 981 118,8 рублей;

- тротуар по ул.Ленина, стоимость работ 6 469 982,4 рубля;

- тротуар вдоль домов по ул.Ленина от дома №43 до дома №53, стоимостью 966 122,4 рубля;

- стоянка по ул.Ленина, стоимостью 404 995,2 рублей.

В качестве финансово-экономического обоснования заявленных финансовых потребностей к Проекту представлены локальные сметные расчеты на проведение указанных работ.

 **4.** В приложении «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» увеличено значение целевого показателя 1.1.1. «Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт» на 2 177,359 кв.м. Данный показатель в 2019 году составит 35 079,741 кв.м..

 Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте взаимоувязаны между собой по срокам реализации.

**5.** Объемы финансирования Программы на 2019 год, отраженные в Проекте,не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 28.03.2019 №167, далее – Решение о бюджете).

Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск.

 **6.** В связи с изменениями излагаются в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» Паспорта Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы».

**7.** Таким образом, в ходе проведения экспертизы Проекта не выявлено негативного влияния на достижение ожидаемых результатов и социально-экономических последствий при изменении финансового аспекта реализации Программы.

**Вывод:**

**1.** По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.

**2.** Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 28.06.2019.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.Н. Шмакова