**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»**

городской округ Красноуральск 23 мая 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск:***

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 16.05.2019 №2671 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» - на 7 листах (далее – Проект).

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

4. Справочный материал – на 54 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 17 мая 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы», соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункт 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 19 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381 (в редакции от 21.05.2019 № 650, далее - Программа).

**2.** Проектом предлагается увеличить общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на **5 321 962,4 рубля**.

Общий объем финансирования расходов на выполнение мероприятий Программы составит **195 182 228,51 рублей** из них в 2019 году за счет средств местного бюджета **73 531 290,11 рублей**.

**3.**  В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» вносятся следующие изменения:

- увеличено финансирование мероприятия 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на 740 530,8 рублей.

В рамках данного мероприятия планируется провести ремонтные работы участка автомобильной дороги по ул.Каляева (въезд в школу № 6), стоимостью 151 093,2 рубля и стоянки у школы № 6, стоимостью 369 055,2 рублей, а также обустроить остановочный пункт по ул. Парковой, стоимостью 71 517,6 рублей и тротуар по ул.Парковой, стоимостью 148 864,8 рубля;

- увеличены бюджетные ассигнования, направленные на финансирование мероприятия 1.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на 4 581 431,6 рубль.

Увеличение финансирования мероприятия Программы связано с необходимостью соблюдения требований по содержанию улично-дорожной сети в зимний период в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта России от 16.06.2003 № ОС-548-р и приобретением антигололедного реагента в количестве 100 тонн и минерализованного реагента в количестве 200 тонн, на общую сумму 2 759 000,0 рублей. Объем приобретаемого реагента определен по фактической потребности на 2018 год.

Кроме того, на основании Предписания №1180/с от 17.09.2018, представленного Уральским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора, по результатам проверки, администрации городского округа Красноуральск в срок до 01.09.2019 необходимо провести диагностику автомобильных дорог местного значения, в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 5 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150, общей стоимостью 1 822 431,6 рубль.

В качестве финансово-экономического обоснования заявленных финансовых потребностей к Проекту представлены локальные сметные расчеты, дефектные ведомости, на проведение указанных работ, а так же коммерческие предложения, на основании которых был определен объем финансирования мероприятий Программы.

**4.** В приложении «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» увеличено значение целевого показателя 1.1.1. «Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт» на 369,0 кв.м. Данный показатель в 2019 году составит 37 876,1 кв.м.

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте взаимоувязаны между собой по срокам реализации.

**5.** Объемы финансирования Программы на 2019 год, отраженные в Проекте,не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 06.05.2019 № 177), (далее – Решение о бюджете).

Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в финансовое управление администрации городского округа Красноуральск.

**6.** В связи с изменениями излагаются в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» Паспорта Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы».

**7.** Таким образом, в ходе проведения экспертизы Проекта не выявлено негативного влияния на достижение ожидаемых результатов и социально-экономических последствий при изменении финансового аспекта реализации Программы.

**Вывод:**

**1.** По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.

**2.** Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 26.07.2019.

И.о. председателя Контрольного органа

городского округа Красноуральск Е.В. Прозорова

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа О.А. Москалева