**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 90**

**Контрольного органа на Постановление администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»**

городской округ Красноуральск 05 сентября 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск:***

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.08.2019 № 4887 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы» (далее – Проект)– на 35 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листах.

4. Справочный материал – на 4 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 30 августа 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрации городского округа Красноуральск (далее - администрация).

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы» в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

***Основание проведения экспертизы:*** Настоящее заключение составлено по итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) Проекта в целях подтверждения обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы», а также корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов), с учетом требований Стандарта внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями) в соответствии с нормами:

- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);

- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями);

- Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2017 № 13 (с изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе);

- подпункта 7 пункта 8.1 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями);

- Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220).

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения финансово–экономической экспертизы 01.08.2019 поступил проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы». По итогам экспертизы составлено Заключение от 14.08.2019 № 72.

Согласно пояснительной записке на повторную экспертизу Проект направлен после устранения замечаний с учетом рекомендаций Контрольного органа, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации иПостановления администрации городского округа Красноуральск от 07.06.2019 № 750 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Постановление № 750).

**2.** Проектом предлагается уменьшить общий объем финансирования Программы на **1 381 255,0 рублей,** из нихза счет средств местного бюджета на **787 875,3 рублей** и за счет внебюджетных источников финансирование уменьшено на **593 379,7 рублей.**

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2024 годы составит **202 000 780,95 рублей,** в том числе:

- 2020 год – уменьшение финансирования на 11 381 255,0 рублей, общий объем финансирования составит 39 232 850,0 рублей;

- 2021 год – увеличение финансирования на 10 000 000,0 рублей, общий объем финансирования составит 43 000 000,0 рублей;

- 2022 год – без изменений 70 000 000,0 рублей.

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

**3.** Внесены следующие изменения в Программу по годам реализации мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Год реализации мероприятия в соответствии с Приложением «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» (в редакции от 25.07.2019 №995)** | **Год реализации мероприятия в соответствии с представленным Проектом** |
| Мероприятие 1.4. «Комплексное благоустройство дворовой территории Ленина, 23,25,27» | 2020 | 2021 |

**4.** В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» предусмотрено финансирование в 2020 году следующих мероприятий:

- Мероприятие 2.3 «Комплексное благоустройство сквера между МКД Каляева,52 и ул.Ленина,61» с объемом финансирования 29 232 850,0 рублей, из них 1 753 971,0 рубль за счет средств местного бюджета, 27 478 879,0 рублей за счет внебюджетных источников. К Проекту представлены сводные сметные расчеты стоимости строительства;

- Мероприятие 2.4 «Комплексное благоустройство сквера по ул.30 лет Октября» на сумму 10 000 000,0 рублей, из них 600 000,0 рублей за счет средств местного бюджета, 9 400 000,0 рублей за счет внебюджетных источников. По информации ответственного исполнителя 31.05.2019 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на комплексное благоустройство данной территории, срок исполнения которого 90 календарных дней. После подготовки подрядчиком проектно сметной документации сквера по ул.30 лет Октября объемы финансирования мероприятия Программы будут приведены в соответствие. Таким образом, финансово-экономическое обоснование объемов финансирования мероприятия 2.4 на экспертизу *не представлено, что не позволяет сделать вывод об обоснованности планируемых затрат местного бюджета в размере 600 000,0 рублей.*

Государственной программой Свердловской области «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, предусмотрено софинансирование данных мероприятий из областного бюджета.

В связи с отсутствием подтверждения выделения областных средств, в целях соблюдения требований Порядка № 220, объемы финансирования данных мероприятий за счет средств областного бюджета отражены в Проекте как средства внебюджетных источников. При утверждении распределения средств областного бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству общественной территории ответственным исполнителем будет проведена корректировка объемов финансирования и их источников в рамках данных мероприятий.

**5.** При проведении анализа представленного Проекта выявлено несоответствие его содержания требованиям, предъявляемым Порядком № 220 в части *отсутствия приложения «Методика расчета целевых показателей»*, необходимость наличия которого установлена подпунктом 3 пункта 8 главы 2 Порядка № 220;

**6.** Мероприятия и целевые показатели Программы на 2020 год, отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

**5.**  В связи с изменениями излагаются в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы»;

-приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- Приложение к Программе «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

- Приложение к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

- Приложение к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

- Приложение «Адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы».

**Учитывая изложенное, Контрольный орган рекомендует:**

Учесть замечания Контрольного органа, изложенные в настоящем заключении, при утверждении объемов финансирования Программы.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа О.А. Москалева