**КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**

|  |
| --- |
|  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»**

22 октября 2019 года №98

город Красноуральск

***Перечень документов и материалов, представленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск*** *(далее – Контрольный орган):*

**1.** Письмо администрации городского округа Красноуральск от 15.10.2019 № 5827 – на 1 листе (далее – администрация).

**2.** Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральскна 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 12 листах.

**3.** Пояснительная записка – на 2 листах.

**4.** Справочный материал – на 8 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 18 октября 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с изменениями), пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.

 Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании представленных ответственным исполнителем документов.

Рассмотрев Проект, **Контрольный орган отмечает:**

1. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации от 09.11.2018 № 1381 (в редакции от 17.07.2019 № 937, далее – Программа).

**2.** Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу, Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 195 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете).

**3.** Проектом предлагается увеличить финансирование Программы в 2019 году на 841 048,02 рублей за счет средств местного бюджета.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит 245 109 827,91 рублей.

В том числе по годам реализации:

2019 год - 123 458 889,51 рублей (увеличение на 841 048,02 рублей);

2020 год – 24 798 607,68 рублей;

2021 год – 24 798 607,68 рублей;

2022 год – 24 017 907,68 рублей;

2023 год – 24 017 907,68 рублей;

2024 год – 24 017 907,68 рублей.

**4.** В Приложение **«План мероприятий по выполнению муниципальной Программы»** в 2019 году вносятся следующие изменения.

* Мероприятие **1.2.** «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» - увеличенобъем финансирования на **841 048,02** рублей, из них:

- уменьшение на **255 051,98** рублей, как не обоснованное увеличение заработной платы на 4,3% в соответствии с постановлением администрации от 31.07.2019 № 1034 «Об увеличении (индексации) размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений городского округа Красноуральск»;

- увеличение на **1 096 100,00** рублей для выполнения работ по обустройству пешеходных переходов ограждениями перильного типа.

**5.** В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении **«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»** внесены изменения:

* Добавлен новый **целевой показатель 1.1.11.** «Протяженность установленных ограждений перильного тип, в рамках приведения пешеходных переходов к национальным стандартам», который в 2019 году составил 466 метров.

**6.** Расхождений между объемом финансирования Программы в части средств бюджета отраженным в Проекте и объемом бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете не установлено.

**7.** С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от 26.08.2019 № 84, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы».

**Вывод:**

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.Н. Шмакова