**КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**

|  |
| --- |
|  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»**

15 января 2020 года № 02

город Красноуральск

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск*** (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 27.12.2019 № 7412 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 9 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.

4. Справочный материал – на 91 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 09 января 2020 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с изменениями), пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381 (в редакции от 17.12.2019 № 1853, далее - Программа).

**2.** В Контрольный орган для проведения финансово – экономической экспертизы 05.12.2019 был представлен Проект постановления администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По итогам экспертизы Контрольным органом составлено заключение от 09.12.2019 № 126.

**3.** Согласно пояснительной записке Проект представлен на дополнительную экспертизу.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы финансирования Программы приводятся в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 19.12.2019 № 219).

**4.** Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета Проектом не меняется и составляет **248 256 182,51** рублей, из них в 2019 году – **126 605 244,11** рублей.

Финансово-экономическое обоснование заявленных финансовых потребностей Программы на 2019 год представлено с первоначальным Проектом, направленным разработчиком Программы 05.12.2019.

**5.** В целях приведения целевых показателей Программы в соответствие с фактическими значениями за 2019 год Проектом вносятся изменения в приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»:

* уменьшено значение целевого показателя 1.1.1. «Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт» на 8 358,8 кв.м. Данный показатель в 2019 году фактически составил 72 020,3 кв.м.;
* уменьшен на 87 штук целевой показатель 1.1.3 «Количество приобретенных дорожных знаков», который фактически составил 142 штуки;
* увеличен целевой показатель 1.1.5 «Количество светофоров Т7, подлежащих содержанию», который составил в 2019 году 18 штук;
* увеличен целевой показатель 1.1.8 «Количество приобретенных и установленных светофоров Т7» на 16 единиц. Указанный показатель в 2019 году составил 40 единиц.
* добавлен новый целевой показатель 1.1.13 «Ввод в эксплуатацию объекта «Комплексная малоэтажная жилая стройка «Молодежный» в городе Красноуральске. Автомобильные дороги» со значением 1 единица.

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте взаимоувязаны между собой по срокам реализации.

**6.** В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение Программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы»;

- приложение Программы «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы»;

- приложение Программы «Методика расчета целевых показателей муниципальной Программы».

**ВЫВОД:**

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор О.А. Москалева